

Zanni Mario



Projekt Datenbanken Advanced

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Aufgabe / Ziel | Dauer | Ziel erreicht?  Falls nein, inwieweit wurde vom Ziel abgewichen und warum? |
| 26.02.2022 | Aufträge im Team verteilen | 1 Stunden | Ziel erreicht |
| 28.02.2022 | ERM erstelle | 2 Stunden | Ziel erreicht |
| 28.02.2022 | Doku erstellen | 0.5 Stunden | Ziel erreicht |
| 04.03.2022 | Aufgabe: rekursive CTE entwickeln, um die Artikelgruppe sowie deren Hierarchie ausgeben zu können.  Ziel: Einlesen und Starten | 2h | Ziel Einlesen erreicht / Starten nicht erreicht |
| 05.03.2022 | Absprache im Team aktueller Stand / Hilfe bei CTE | 1h | Ziel erreicht |
| 05.03.2022 | Erstellen der CTE mit Stored Procedur | 3h | Begonnen zu erstellen, Noch nicht funktionsfähig. |
| 06.03.2022 | Erstellen der CTE mit Stored Procedur, Funktionsfähig „machen“ | 3h | Ziel nicht erreicht Absprache im Team ist notwendig! |
| 11.03.2022 | Neue CTE erstellt (muss im Team mit Simon nochmals besprochen werden)  Implementierung im Visual Studio Fehlt noch! | 2.5h | Ziel Teilweise erfüllt.. |
| 12.03.2022 | CTE mit Stored Procedure erneut erstellt. Fehler aus der Abfrage eliminiert | 2h | Ziel erfüllt |
| 12.03.2022 | Doku anpassen | 10min | Ziel erfüllt |

Ein Bild, das Platz enthält.

Automatisch generierte BeschreibungArbeitsjournal: